Техническое задание

на закупку дополнительного модуля к текущему ПАК контакт-центра в части омниканального чата с использованием искусственного интеллекта на серверах Заказчика

для нужд ____________

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение документа

Настоящее Техническое задание (далее ТЗ) определяет основные требования к программному решению, а также к Исполнителю и составу услуг по проекту создания системы автоматизации текстовых коммуникаций (Далее – Система Коммуникаций или Система) с потребителями услуг _________________________________________.

1.2 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ

Заказчиком работ является Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк» (далее – Заказчик).

Исполнителем по реализации проекта, осуществляющим поставку лицензий на программное обеспечение и выполнение работ для реализации системы является организация, выбранная для выполнения работ по результатам процедур закупки.

1.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Сроки реализации проекта – 3 месяца.

1.4 Термины и сокращения

В настоящем документе применены следующие термины и сокращения с соответствующими расшифровками:

| Обозначение / сокращение | Расшифровка / пояснение |
| --- | --- |
| AHT | Average handling time - среднее время диалога с посетителем. |
| API (application programming interface) | программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования. Описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой. Используется программистами при написании всевозможных приложений |
| AWT | average waiting time – среднее время ожидания обслуживания |
| LCR | Lost contacts rate – коэффициент потерянных диалогов |
| MWT | Maximum waiting time- максимальное время ожидания обслуживания |
| SL | Service level – уровень обслуживания |
| Авторизация | проверка и определение полномочий на выполнение некоторых действий в Системе. |
| Агент | программная задача, выполняющая обработку данных. |
| Аккаунт | совокупность данных, которая позволяет однозначно определить Пользователя Системы. |
| АПС | автоматизированная подсистема |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| Виджет | класс вспомогательных мини-программных задач — графических модулей, которые размещаются в рабочем пространстве соответствующей родительской программы и служат для решения отдельных рабочих задач: авторизации клиента, обмена сообщениями, получения информации из интернета. Виджетом называют не само приложение, а графический или текстовый элемент, который открывает к нему доступ или запускает работу приложения |
| Отдел | несколько Операторов, объединенных по квалификационному признаку, т.е. по способности обрабатывать определенные типы диалогов. |
| Диалог | совокупность вопросов и ответов в рамках одной сессии. |
| Дистанционный канал обслуживания | канал взаимодействия Обратившегося с Заказчиком, через который можно отправить запрос на консультацию, жалобу, отзыв и/или предложение, не посещая офис Заказчика. |
| Обращение | набор сообщений, не носящих рекламный характер, и отправленных посетителем для получения консультации. |
| Идентификация | совокупность мероприятий по установлению сведений об Обратившемся или его представителях, позволяющих однозначно определить его в рамках Системы. |
| Кобраузинг | совместная навигация Оператора и Обратившегося по официальному сайту, находящемуся в открытой зоне, когда Оператор и посетитель обмениваются ссылками на информацию сайта Заказчика. |
| КПЭ | Ключевой показатель эффективности |
| КЦ | Контакт-центр |
| Мессенджер | информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными сообщениями. |
| Клиент, ПУ, Посетитель | физическое лицо, в том числе представитель юридического лица, направляющее сообщение при помощи дистанционного канала коммуникации. |
| Оператор | сотрудник Заказчика, осуществляющий обработку входящих диалогов |
| ПЗ | программная задача |
| ПО | программное обеспечение. |
| Пользователь | сотрудник Заказчика, принимающий участие в эксплуатации Системы. |
| ПУ | потребитель услуг |
| Сайт | одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. Обычно сайт в Интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. |
| Система коммуникаций (или Система) | внедряемая в рамках проекта программная Чат Платформа, обеспечивающая реализацию электронного дистанционного канала обслуживания. |
| Сообщение | вопрос или ответ в рамках диалога Обратившегося со специалистом Заказчика. |
| Диалог | сеанс обмена сообщениями между Обратившимся и Оператором. |
| ТЗ | техническое задание |
| ЧТЗ | частное техническое задание |

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Работы выполняются с целью автоматизации процесса консультирования обратившихся в веб-чат на нижеперечисленных веб-сайтах и по другим каналам с использованием искусственного интеллекта (обработка строго в пределах Узбекистана без трансграничной передачи запросов от клиентов) на первом этапе. На втором этапе (опционально) включает подключение голосовых обращений на ПАК Октелл тем же комплексом за счет интеграции с распознавания голосовых обращений, преобразованных в текст.

Веб-сайты, на которых требуется внедрение веб-чата:

- официальный сайт Заказчика (mkbank.uz);

- чат поддержки в мессенджере Телеграм (mavrid_support_bot);

- онлайн чат поддержки внутри официального мобильного приложение Заказчика (Mavrid chat).

Основными целями внедрения Системы коммуникаций являются:

- создание новых каналов поступления и обработки входящих диалогов;

- автоматизация обработки оператором входящих диалогов по каналам коммуникаций (Официальный сайт, Телеграм, мобильное приложение Маврид) – состав необходимых мессенджеров перечислен в п. 3.3.1 («Требования к АПС подключения и каналам коммуникаций с функциями управления взаимодействием с посетителем»);

- реализация инструментов обработки входящих диалогов, полученных из новых каналов, Оператором в рамках пользовательского интерфейса создаваемой Системы;

- реализация функции управления взаимодействием с потребителями услуг для новых и существующих каналов связи.

3 Требования к Системе коммуникаций

3.1 Требования к режимам функционирования Системы Коммуникаций

В рамках выполнения работ Система коммуникаций должна функционировать в следующих режимах:

- штатный режим регулярной работы, при котором обеспечивается выполнение задач в объеме функций, предусмотренных ТЗ.

Регламентные работы должны производиться с учётом требований о доступности Системы коммуникаций.

3.2 Требования к производительности, надёжности и доступности

Система Коммуникаций и ее техническое обеспечение должны обеспечивать следующие показатели производительности:

- количество поступающих диалогов по всем каналам коммуникаций в месяц: 30 000 шт. для диалоговых каналов (должен быть заложен рост);

- количество одновременных подключений к интерфейсу рабочего места Чат Платформы – 2.

Диалоги свыше этих показателей не должны теряться, а находится в очереди в ожидании дальнейшего автораспределения. Система должна позволять забирать диалог из очереди в ручном режиме.

Система должна осуществлять хранение информации в течение трех лет.

Система коммуникаций должна масштабироваться горизонтально за счет добавления дополнительных вычислительных ресурсов. Отказоустойчивость и масштабируемость сервисов должна обеспечиваться дублированием сервисов приложения на дополнительных вычислительных ресурсах с балансировкой трафика.

При информационном обмене между компонентами Системы коммуникаций должны быть использованы стандартные протоколы и технологии.

В штатном режиме функционирования Система коммуникации должна обеспечивать время отклика в соответствии с требованиями, указанными в Таблице 1.

Таблица 1 - Время отклика Системы

| Показатель | Средняя величина (не более) | Максимальная величина (не более) |
| --- | --- | --- |
| Время отрисовки визуальных компонентов | 2 секунд | 4 секунд |
| Время отклика для сервисов загрузки, поиска и извлечения данных из Системы | 2 секунд | 6 секунд |
| Время отклика для остальных сервисов Системы | 8 секунд | 15 секунд |

Надежность внедряемой Системы коммуникаций должна достигаться комплексом организационных и технических мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохранения ресурсов Системы коммуникаций.

Система коммуникаций должна обеспечивать следующие показатели:

- оперативное хранение: 1 (один) год;

- глубина хранения архивных данных составляет: 3 (три) года;

- периодичность архивации – один раз в 24 часа.

Режим работы ПО - система должна обеспечивать отказоустойчивую работу сервиса и сохранность полученных в процессе работы данных, обеспечивать режим доступности 24 (двадцать четыре) часа, 7 (семь) дней в неделю, 365/366 (триста шестьдесят пять/триста шестьдесят шесть) дней в году (за исключением случаев проведения регламентных работ, восстановления вышедших из строя серверов, систем хранения данных, сбоя системного программного обеспечения и отсутствия электропитания).

Показатели доступности/надежности и значения, достижение которых необходимо обеспечить, приведены в Таблице 2.

Таблица 2 — Определения показателей, связанных с доступностью/надежностью

| № | Показатель | Определение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Время сохранности данных (RPO) | Допустимый период, за который могут быть утеряны обработанные в Системе коммуникаций данные | 2 часа |
|  | Время восстановления после сбоя (RTO) | Максимальное время восстановления после сбоя Системы коммуникаций - максимально возможное время простоя Системы коммуникаций в случае системно-логической ошибки или в случае аппаратного сбоя компонент Системы коммуникаций, за исключением сбоев, вызванных нарушением условий эксплуатации Системы коммуникаций. | 24 часа |

Целевое назначение Системы коммуникаций должно сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации. Срок эксплуатации Системы коммуникаций определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных комплексов, своевременным проведением работ по замене (обновлению) аппаратных средств, по сопровождению программного обеспечения Системы коммуникаций и его модернизации. При условии постоянного выполнения этих работ целевое назначение Системы коммуникаций должно сохраняться неограниченно долго.

Отказы программы вследствие некорректных действий любого Пользователя Системы при взаимодействии с программой через вебинтерфейс недопустимы.

Программная платформа должна поддерживать пиково до 10 000 диалогов в сутки. Данное требование должно быть подтверждено примерами использования Системы у реальных Заказчиков.

3.3 Требования к структуре Системы коммуникаций

Система коммуникаций должна представлять собой единый программный комплекс, включающий следующие автоматизированные подсистемы:

- АПС искусственного интеллекта

- АПС подключения к каналам коммуникаций для получения и отправки сообщений с функциональностью управления взаимодействием с посетителями;

- АПС автоматизированного рабочего места (АРМ);

- АПС интеграции с системами заказчика и открытого API.

3.3.1 Требования к АПС искусственного интеллекта:

• Распознавание и анализ текста на естественном языке (Natural Language Processing, NLP).

• Поддержка многозадачности: обработка как простых вопросов (FAQ), так и сложных запросов с контекстом.

• Поддержка минимум 10 языков с автоматическим определением языка в том числе узбекский, русский и английский языки.

• Учет истории переписки для формирования релевантных ответов.

• Хранение контекста разговора в течение сессии (например, 30 минут) для последовательных ответов.

• Выделение намерений пользователя (например, запрос информации, жалоба, регистрация проблемы).

• Классификация запросов по предустановленным категориям с точностью не менее 90%.

• Извлечение ключевых данных из текста, таких как имена, даты, адреса, номера телефонов, артикулы товаров.

• Возможность передачи выделенных данных в другие модули или внешние системы (например, CRM).

• Генерация ответов на основе предустановленной базы знаний.

• Возможность дообучения базы знаний администраторами через интерфейс.

• Автоматическое деление длинных сообщений на логические части.

• Предложение промежуточных вопросов для уточнения намерений пользователя.

• Определение необходимости перенаправления сообщения на оператора в единый АРМ контакт-центра.

• Генерация проактивных сообщений: “Могу ли я еще чем-то помочь?”

• Уточнение запроса, если он слишком общий: “Можете уточнить ваш вопрос, например, перевод, пластиковая карта, оплата, кредит”

• Отдельная модель для определения категории сообщения (например, TensorFlow, PyTorch).

• Использование предобученных моделей или обучение кастомной модели на данных банка.

• Распознавание текста в изображениях (OCR) для работы с вложениями.

• Обработка ошибок в тексте: опечаток, грамматических ошибок.

• Предложение корректировки: “Вы имели в виду…?”

• Сообщение пользователю: “Извините, я пока не могу помочь с этим. Хочешь, я передам ваш запрос оператору?”

• Сбор обратной связи от пользователя после каждого диалога: “Этот ответ был полезным?”

• Логирование ошибок ИИ для последующего анализа.

• Генерация ответа за ≤1-2 секунды для сообщений длиной до 100 слов.

• Одновременная обработка до 10,000 активных сессий.

• Поддержка пиковой нагрузки с задержкой не более 2 секунд.

• Уведомление оператора при невозможности ИИ обработать запрос.

• Логирование всех нерешенных случаев для последующего обучения модели.

• Подключения и каналам коммуникаций с функциями управления взаимодействием с посетителями.

АПС подключения к каналам коммуникаций должна обеспечивать возможность дистанционного обслуживания по следующим каналам:

- Виджет чата для сайта (всплывающее окно на сайтах);

- Социальные сети и мессенджеры: Telegram, Apple Messages For Business, Facebook и Instagram, WhatsApp, Viber, Вконтакте, Facebook Messenger, Skype, Авито.

АПС должна обеспечивать идентификацию посетителя (если канал коммуникации поддерживает такую функцию), получение на входе информации о текущем диалоге и поступившее сообщение.

Система должна обеспечить регистрацию произвольного количества коммуникационных каналов поддерживаемых типов для предоставления возможности пользователю обращаться через любой из них.

Система должна обладать расширяемой архитектурой, позволяющей при будущем развитии разрабатывать и подключать в модули для новых типов коммуникационных каналов.

Система должна поддерживать возможность оценки Обратившимся предоставленной консультации (для всех каналов).

3.3.1.1 Требования к функциональности управления взаимодействием с посетителем

Система коммуникаций должна быть окном получения и местом для хранения информации о посетителе (данные, историю всех коммуникаций с КЦ) для Пользователей системы.

Система коммуникаций должна использоваться для фиксации всей информации о фактах взаимодействия между посетителем и Заказчиком по всем каналам коммуникаций.

В рамках функции управления взаимодействием с посетителем Системы коммуникаций должны поддерживаться следующие возможности:

- управление данными посетителя (просмотр информации, запрос авторизационных данных, корректировка данных посетителя);

- хранение и управление информацией о посетителях, обратившихся в КЦ;

- поиск (по имени, телефону, электронной почте, дате, категории коммуникаций, каналу коммуникации, ключевым словам) и просмотр контактов и данных конкретного Обратившегося посетителя;

- мониторинг КПЭ работы КЦ и удовлетворённости посетителя;

- Система должна поддерживать омниканальную логику для взаимодействия с ПУ:

- обеспечивать возможность объединения отдельных каналов коммуникации в одну историю пользователя;

- поддерживать инициации исходящего сообщения оператором из истории диалогов или инициировать массовую рассылку, по каналам поддерживающим данный функционал.

3.3.2 Требования к АПС автоматизированного рабочего места

Автоматизированное рабочее место должно предоставлять необходимые функции для всех пользователей в соответствии с ролевой моделью. Возможность доступа к различным функциям должна регулироваться наличием необходимых ролей у пользователя и настройками пользователя по маршрутизации. Доступ к рабочему месту должен предоставляться только после авторизации в Системе коммуникаций.

Взаимодействие пользователей с автоматизированным рабочим местом (АРМ) должно осуществляться при помощи пользовательского интерфейса Системы коммуникаций, реализованного в виде Веб-клиента. Интерфейс АРМ должен поддерживать работу в браузере Google Сhrome.

Взаимодействие Оператора с посетителем должно происходить непосредственно через интерфейс Системы коммуникации. Время отклика пользовательских интерфейсов ПО на действия пользователей должно зависеть только от быстродействия серверов, на которых установлено ПО, и скорости доступа по внешним каналам.

АПС АРМ должен:

- позволять одновременно обслуживать несколько входящих текстовых диалогов;

- позволять ставить на удержание регламентируемое число диалогов;

- иметь систему настраиваемой маршрутизации;

- обеспечивать сохранение истории коммуникаций в рамках одной сессии.

- Иметь функциональность для организации управления взаимодействием с посетителем, а именно:

- управлять данными посетителя (запрашивать данные, изменять данные);

- иметь механизмы для хранения и управления информацией о посетителе в КЦ;

- осуществлять поиск (по имени, телефону, электронной почте, дате, категории коммуникаций, каналу коммуникации, ключевым словам) и просмотр контактов и данные конкретного обратившегося лица.

3.3.3 Требования к компоненту виджета чата для веб-сайта

Взаимодействие посетителя с Системой коммуникаций может производиться посредством АПС Виджета чата для веб-сайта.

Виджет чата для веб-сайта должен поддерживать следующие возможности Системы коммуникаций:

- обмен текстовыми сообщениями;

- обмен изображениями;

- работа в режиме кобраузинга;

- элементы графического языка (Эмоджи);

АПС Виджета должна поддерживать предварительную идентификацию посетителя путем запроса номера телефона, имени и фамилии, а также иметь возможность кастомизации персональных данных путем добавления до полей.

АПС Виджета должна поддерживать возможность оценки посетителем предоставленной консультации.

Должна быть возможность настройки внешнего вида Виджета в соответствии с требованиями Заказчика (с использованием требований корпоративного стиля), а также возможность использовать один из стандартных вариантов.

3.3.4 Требования к функциональности диалогов и процессов их обслуживания

3.3.4.1 Требования к сервису таймеров и таймаутам

Система коммуникации должна информировать Оператора о продолжительности диалога с посетителем, времени ожидания ответа посетителя и времени ожидания ответа посетителем.

В Системе коммуникации должна быть возможность подключения функции автоматической отправки настраиваемого сообщения при долгом отсутствии ответа со стороны Посетителя - (например, «Вы хотите продолжить диалог?», если диалог ведёт Оператор) с напоминанием, что от него всё еще ожидается ответ, а также автоматическая отправка сообщений клиенту через настраиваемый интервал времени «Нам требуется дополнительное время для подготовки ответа на Ваш вопрос» в случае перевода диалога на оператора. Конкретные фразы могут быть настроены на этапе внедрения и должны иметь возможность изменения из интерфейса администратора Системы.

3.3.4.2 Требования к шаблонам ответов

Система коммуникации должна позволять заполнять шаблоны ответов сотруднику в соответствии с ролевой моделью.

В Системе коммуникации должно быть предусмотрено редактирование настроек (меню «Настройки»), которое должно позволять создавать и управлять сообщениями системы.

3.3.4.3 Требования к функционалу истории диалогов

Система коммуникации должна хранить сообщения, обработанные Оператором и Ботом, в истории диалогов и позволять осуществлять поиск по следующим фильтрам:

- Операторы

- Оценка

- Отделы

- Язык диалога

- Категория

- Тип диалога

- Каналы

- Сообщение

- № диалога

- Имя

- ID посетителя

- E-mail посетителя

- Телефон посетителя

- Минимум сообщений

- поиск по ключевым словам

- выбор периода поиска

3.3.4.4 Требования к функционалу, доступному посетителю

При инициации коммуникации через Мессенджер посетителю должна быть предоставлена возможность использовать меню для выбора интересующей его информации, предоставляемой сервисами Заказчика.

Посетителю должна быть предоставлена возможность отправить:

- текст;

- элементы графического языка (Эмоджи), включенные в Юникод;

- изображение или файлы.

Система коммуникации должна предоставить возможность Оператору отправить посетителю:

- текст;

- элементы графического языка (Эмоджи), включенные в Юникод;

- изображение или файл;

- гиперссылку.

Требования к типу/метатипу/размеру файла в мессенджере и веб-чате должны настраиваться Администратором в разделе настроек.

При отправке посетителем сообщения, не отвечающего вышеуказанным требованиям, посетителю должно направляться автоматическое уведомление (Например, «Доступны следующие типы: файлы в формате txt, docx, xlsx, pdf, jpg <5 Мб. Пожалуйста, внесите изменения и повторите отправку сообщения»).

3.3.4.5 Требования к обработке диалогов Оператором

При первом поступлении сообщения от посетителя должен создаваться новый диалог. Последующие сообщения посетителя поступают в рамках того же диалога. После консультации диалог закрывается –по таймауту неактивности (параметр времени должен быть настраиваемый), либо Оператором вручную.

При закрытии Сессии в веб-чате или мессенджере, в том числе в принудительном порядке Оператором или по тайм-ауту (настраиваемый параметр), посетителю должно направляться уведомление о закрытии диалога и запрос на оценку качества обслуживания (возможность задать несколько вопросов в опроснике), диалог сохраняется в истории диалогов.

В случае если посетитель возобновляет переписку, т.е. инициирует новый диалог, тогда в новой коммуникации на экранной форме Оператора должна подтягиваться история обращений клиента, если ранее обращения были из разных каналов, то они должны отображаться в окне диалога в дополнительных вкладках каналов, с возможность просмотра истории переписки.

Диалог, принятый в работу Оператором, должен образовать Сессию и впоследствии не переводиться на режим автоматической обработки.

Одновременно активными у Оператора могут быть N-количество Сессий (настраиваемый параметр), т.е. Оператор должен иметь возможность в одном окне одновременно вести переписку по N-количеству Сессий, поступивших в рамках диалогов из дистанционного канала (Мессенджер, веб-чат и мобильного приложения).

Система коммуникации должна предоставлять Оператору следующие возможности:

- обмен сообщениями с посетителем;

- просмотр информации о посетителе;

- кобраузинг - совместная навигация Оператора и посетителя по официальному сайту, находящемуся в открытой зоне, когда Оператор и посетитель обмениваются ссылками на информацию официального сайта Заказчика;

- отправка сообщения и файлов посетителю;

- закрытие диалога;

- направление переписки на электронную почту оператора;

- направление исходящего сообщения посетителю;

- межоператорский чат;

- редактирование/удаление сообщений в диалоге;

- проверка орфографии;

- перенаправление диалога на отдел/оператора/возврат в общую очередь;

- выставление тематики обращения при закрытии диалога – с выбором тематики и подтематики из двухуровневого настраиваемого справочника.

- постановка N-количества (настраиваемый параметр) диалогов на удержание.

Система коммуникации должна поддерживать переключение статусов оператором. Должен поддерживаться как минимум следующий набор статусов:

- «Офлайн» – при нахождении в данном статусе на оператора не могут распределяться обращения, при переходе в данный статус ранее распределённые обращения снимаются с оператора и возвращаются в общую очередь;

- «Онлайн» – на оператора распределяются обращения в соответствии с настройками очередей;

- «Невидимка» – на оператора перестают распределяться новые обращения, он имеет возможность завершить обработку текущих обращений.

3.3.4.6 Требования к функциональности очередей обращений

Система коммуникаций обеспечивает следующую функциональность очередей обращений:

- поддержка маршрутизации обращений на группы операторов с учетом скилл-групп;

- приоритетов очередей и важности клиента, наличия операторов, максимального количества диалогов у оператора;

- возврат обращения к тому же оператору при повторном подключении;

- поддержка разделения обращений по отделам, языку. Отдел, язык и навык оператора, требуемые для обработки обращения, определяются автоматически в зависимости от канала, размещения, отдела по которому поступило обращение;

- возможность перенаправления обращения оператором в очередь обработки в конкретный отдел или непосредственно на другого оператора, либо возврат на распределение в общую очередь;

- поддержка блокировки клиентов;

- поддержка выделения отдельных категорий клиентов для особой логики обслуживания;

- распределение нагрузки среди операторов;

- массовое закрытие чатов из очередей.

3.3.5 Требования к пользовательским интерфейсам

Взаимодействие пользователей с автоматизированным рабочим местом должно осуществляться при помощи пользовательского интерфейса Системы коммуникации, реализованного в виде Веб-клиента. Интерфейс АРМ должен поддерживать работу в браузерах Google Сhrome актуальных версий.

Целостность и масштабируемость интерфейса должна осуществляться при разрешении монитора 1280x1024 пикселей и выше.

Язык интерфейса – русский.

Интерфейс всех компонентов системы должен быть организован через систему меню (подменю), настраиваемую в соответствии с функциями пользователя, работающего с конкретным компонентом системы.

К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования:

- минимальный отклик системы в соответствии с п.3.2 («Требования к производительности, надёжности и доступности»);

- удобная система поиска информации;

- оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой;

- унификация расположения управляющих элементов;

- подтверждения исполнения критических действий в системе;

- минимизация заполняемых полей.

- Интерфейс Системы коммуникации должен обеспечивать следующие возможности визуализации:

- обычное визуальное представление количественной информации в схематической форме.

- представление информации в виде цифровых панелей (дэшбордов);

- возможность автоматизированной подстройки элементов интерфейса при изменении размеров окна интерфейса.

Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям Системы коммуникации.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой коммуникации должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Интерфейс Системы коммуникации должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы.

Интерфейс системы должен иметь удобные средства контекстной помощи.

3.3.6 Требования к мониторингу, статистике и отчётности

В Системе коммуникации должна вестись статистика работы Операторов.

В Системе коммуникации должен быть предусмотрен мониторинг работы Бота, также должна быть возможность просмотреть список Операторов, находящихся на линии, и распределённые на них диалоги. Должна быть возможность просмотреть текущие и архивные диалоги Бота и Операторов с посетителями.

В окне «Онлайн мониторинг» должно отображаться:

- онлайн-мониторинг диалогов, обрабатываемых Операторами и Ботом в данный момент и их распределение по каналам;

- распределённые на Операторов диалоги.

- параметры очереди: количество диалогов в очереди;

- максимальное время ожидания ответа, количество обрабатываемых автоматически диалогов;

- в окне «Статистика» должна иметься возможность отображения статистической информации.

В Показатели статистики должны быть предусмотрены как минимум следующие фиксированные Диаграммы и таблицы:

- По категориям

- По каналам

- По отделам

- По датам (Онлайн)

- По датам (Офлайн)

- По часам (Онлайн)

- По часам (Офлайн)

- По операторам

- По пропущенным посетителям

- По регионам

- Статистика по использованию времени операторами

Система коммуникации должна хранить сообщения в рамках заданного периода и позволять осуществлять поиск диалогов по номеру телефона посетителя E-mail, имени клиента, тексту сообщения, ФИО Оператора, дате диалога, оценке, статусу, кем был обработан диалог.

Система позволяет интерактивно просматривать результат поиска в виде списка диалогов, с возможностью открывать и просматривать каждый диалог, переходить от него к истории диалога и просматривать данные клиента (в том же виде, как при обслуживании диалога оператором).

Должна быть возможность найденные диалоги вместе с текстом диалогов скачать в виде текстового файла. В скачанном файле в текстовом виде будет содержаться текст всех выбранных в поиске диалогов и их параметры.

Система коммуникации должна отображать статистику работы Операторов и Бота и позволять скачать отчёт о его работе и суммарный отчёт. Система коммуникации, также, должна отображать список операторов и суммарную статистику в разрезе по каждому из них. Показываются имя оператора, количество обработанных им диалогов, количество сообщений, написанных оператором, среднее время закрытия диалога оператором, среднее время ответа, средняя длина сообщения, отправленного оператором. Данные таблицы должно быть возможно скачать в виде файла в формате excel.

Системой коммуникации должен быть предусмотреть конструктор метрик, таблиц и онлайн мониторинга. С возможность самостоятельной настройки нужных компонентов с привязкой к определенный ролям и возможность настройки скорости обновления данных в онлайн мониторинге. С основными параметрами статистики и метриками можно ознакомиться в соответствующем разделе Базы знаний - https://webim.ru/kb/analytics/stats-module/v2/default-reports.html

3.3.7 Требования к подсистеме информационной безопасности в целом

Подсистема информационной безопасности должна содержать механизм:

- настройки параметров журналирования действий пользователей Системы коммуникации (возможность фильтрации событий в Системе коммуникации для журналирования);

- разграничения прав доступа;

3.3.7.1 Требования к интерфейсу Администратора информационной безопасности

Администратор информационной безопасности должен иметь возможность осуществлять Контроль и мониторинг информационной безопасности Системы коммуникации, в том числе:

- просмотр журнала действий Пользователей Системы;

- просмотр по каждому Пользователю Системы списка ролей и перечня прав доступа;

3.3.8 Требования к журналированию

Система коммуникации должна обеспечить ведение журнала действий пользователей с возможностью:

- определения авторства каждой операции;

- регистрации всех событий;

- установки фильтров по событиям, дате, времени, пользователю;

- просмотра журнала изменений конфигураций через интерфейс

- просмотра журнала действий пользователей;

- журналирование действий пользователей

- доступа к журналу Администратора информационной безопасности и Системного администратора с правами на чтение;

- обеспечивать защиту журнала регистрации событий от уничтожения, модификации, подмены нарушителем и обеспечение сохранности данных при переполнении отведенных под них ресурсов;

- журнал должен содержать перечень событий с указанием времени, даты, IP адреса компьютера, описания операции, идентификатор работника, выполнившего операцию, в качестве первой записи в действующем журнале регистрации событий;

- предоставлять доступ к архивам электронного журнала регистрации событий исключительно Администраторам информационной безопасности и Системного администратора с правами на чтение.

3.3.8.1 Требования к сохранности данных

3.3.8.2 Требования к контролю, хранению, обновлению данных

Подсистема хранения должна удовлетворять следующим требованиям:

- возможность хранения больших объемов данных;

- поддержка высокой скорости получения данных;

- обеспечение совместного использования данных (несколько задач должны иметь возможность использовать одни и те же данные одновременно);

- расширяемость;

- поддержка внутренней непротиворечивости данных;

- возможность получения «срезов» данных;

- поддержка качественного процесса пополнения данных.

3.3.8.3 Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях обеспечивается средствами программных комплексов, на базе которых функционирует Система коммуникации, при наступлении следующих событий:

- отказ оборудования или отключение питания на ПК пользователя;

- отказ оборудования или отключение питания на сервере баз данных или сервере приложений;

- отказ линий связи;

- сбой прикладного программного обеспечения;

- сбой из-за ошибок в работе персонала.

Указанные требования не распространяются на сведения, введенные, но не сохраненные пользователями в окнах интерфейса, в которых для сохранения информации предусмотрено использование соответствующей кнопки или команды.

АПС Системы коммуникации должны сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении сбоев в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС. После перезапуска ОС и запуска АПС Системы коммуникации должно происходить восстановление работоспособности.

Система коммуникации должна обеспечивать корректную обработку неверных действий пользователей системы, некорректного формата или недопустимых значений входных данных. В указанных случаях Система коммуникации должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

Обеспечение целостности и сохранности данных и обработка нестандартных ситуаций в ходе работы Системы коммуникации (таких как ввод неправильных данных, удаление используемой записи и т.д.) должно обеспечиваться на нескольких архитектурных уровнях Системы коммуникации:

- пользовательские и программные интерфейсы, предоставляющие доступ к функциям Системы коммуникации;

- АПС, реализующие функции Системы коммуникации;

- транзакционные механизмы СУБД, механизмы обеспечения целостности данных СУБД.

Схематично связь архитектурных уровней с точки зрения обеспечения целостности и сохранности данных приведена в таблице 3.

Таблица 3 -  Способы обеспечения целостности и сохранности данных

| Действия в отношении данных | Архитектурный уровень | Способы обеспечение целостности и сохранности данных |
| --- | --- | --- |
| Ввод данных | Пользовательские и программные интерфейсы, предоставляющие доступ к функциям Системы коммуникации | Проверка корректности форматов, типов, наличия обязательных параметров |
| Обработка данных | Программные АПС, реализующие функции Системы коммуникации | Логические проверки данных |
| Хранение данных | СУБД | Механизмы транзакционности и обеспечения целостности, предоставляемые СУБД |

Перечень событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в Системе коммуникации:

- программный сбой при операциях записи/чтения;

- разрыв связи с АПС Системы коммуникации в ходе обмена информацией;

- физический выход из строя дисковых накопителей;

- ошибочные действия обслуживающего персонала;

- штатное и аварийное отключение электропитания серверной части;

- штатная перезагрузка Системы коммуникации и загрузка после отключения;

- программный сбой общесистемного программного обеспечения, приведший к перезагрузке Системы коммуникации;

- аварийная перезагрузка системы, приведшая к не фатальному нарушению целостности файловой системы после восстановления файловой системы.

3.3.8.4 Требования к информационной безопасности и к защите информации от несанкционированного доступа

Интерфейсные компоненты и хранилище данных будут работать в пределах защищенного окружения. Создание систем инфраструктурного уровня, формирующих защищенное окружение Системы коммуникации, не входит в рамки работ, определяемых настоящим Техническим заданием.

3.3.9 Требования к эргономике и технической эстетике

Эргономические решения должны обеспечивать удобство эксплуатации и обслуживания аппаратно-программных средств.

Требования к эргономике и технической эстетике пользовательских интерфейсов описаны в п. 3.3.9 («Требования к пользовательским интерфейсам»).

3.3.10 Требования к ролевой модели

В версии 10.6 существует фиксированный список ролей:

- Администратор (admin)

- Супервизор (supervisor)

- Оператор (agent)

Также существует возможность создавать свои роли с помощью инструмента создания ролей и задавать для них политики доступа, используя Редактор политик.

## Основные правила видимости отделов и операторов.

- Список отделов доступен администратору и супервизору, обычному оператору недоступен, при этом администратор видит полный список отделов, а супервизору доступны только подревизные отделы.

- Только администратор может отключить отдел, супервизор не обладает этим правом, даже если может редактировать данный отдел.

- Список операторов доступен всем ролям: администратору, супервизору, обычному оператору, при этом оператор видит себя, тех, у кого нет ни одного отдела, и тех, с кем вместе он находится хотя бы в одном отделе, а супервизор - всех тех же, а также своих подревизных операторов.

- В соответствующем столбце списка операторов должны отображаться все отделы, в которых состоят операторы хотя бы из одного общего отдела с оператором, в учётной записи которого сервис находится. То есть, там будут отображаться в том числе отделы, в которых текущий оператор не состоит.

- В соответствующем столбце списка операторов должны отображаться все отделы, в которых состоят операторы хотя бы из одного общего отдела с оператором, в учётной записи которого сервис находится. То есть, там будут отображаться в том числе отделы, в которых текущий оператор не состоит.

- Списки (отделов или операторов) могут выводиться неполными (в системе могут существовать объекты, которые не отображаются в данном контексте).

## Сотрудники

Путь к странице: Меню -> Команда -> Сотрудники. Ниже представлено описание, какими правами обладают пользователи на странице со списком всех сотрудников.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр списка и профилей сотрудников | Разрешён просмотр всех сотрудников | В списке сотрудников видит: - себя; - тех, у кого нет ни одного отдела; - тех, с кем вместе он находится хотя бы в одном отделе; - операторов подревизных отделов. Подробный просмотр всех настроек в общем случае запрещен, условия аналогичны пункту "Редактирование". Если системный параметр restricted_profiles равен False (по умолчанию), также доступен пункт "Профиль", где видны настройки себя. | В списке сотрудников видит: - себя; - тех, у кого нет ни одного отдела; - тех, с кем вместе он находится хотя бы в одном отделе; Подробный просмотр всех настроек в общем случае запрещен. Если системный параметр restricted_profiles равен False (по умолчанию), то разрешено просматривать свои настройки, а также доступен пункт "Профиль", где видны те же свои настройки. |
| Создание новых сотрудников | Разрешено | Запрещено | Запрещено |
| Редактирование профилей сотрудников | Разрешено выполнять все действия над пользователями в списке пользователей: редактировать, отключать. | - Разрешено отключать операторов подревизных отделов, остальных запрещено. - Разрешено редактировать только операторов из подревизных ему отделов, включая приоритеты отделов оператора (если включена скиллизация), но не других супервизоров и администраторов. - Запрещено добавлять/удалять отделы у подревизных операторов. - Если системный параметр restricted_profiles равен False (по умолчанию), также разрешено редактировать свой профиль. - Не может выставлять делать пользователя администратором или менять список отделов оператора. - Не может повышать других до супервизоров/понижать до операторов (то есть ставить/снимать признак подревизности отделов). Иными словами, супервизор не может изменить роль другому пользователю. | Запрещено редактировать и отключать в общем случае; если параметр restricted_profiles равен False (по умолчанию), то разрешено редактировать себя. |
| Удаление сотрудников | Разрешено удалять всех, кроме себя | Запрещено удалять, в том числе себя | Запрещено удалять, в том числе себя |

Примечания

- Никто никогда не может менять атрибут isAdmin для самого себя (повышать себя до администратора или понижать обратно);

- Если определённое действие недоступно залогиненному пользователю, его пиктограмма не отображается в списке операторов;

- Если определенное действие доступно, но невозможно (например, невозможно отключить оператора, который офлайн), то пиктограмма отображается полупрозрачной (некликабельной).

## Отделы (скиллы)

Путь к странице: Меню -> Команда -> Отделы.

Ниже представлено описание, какими правами обладают пользователи на странице Отделы.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр списка отделов | Разрешён просмотр всех отделов | Разрешён просмотр только подревизных отделов | Запрещен просмотр настроек отделов, разрешено только получение названий отделов операторов, доступных к просмотру |
| Создание отделов | Разрешено | Запрещено | Запрещено |
| Редактирование отделов | Разрешено редактирование всех отделов | Разрешено редактирование только подревизных отделов | Запрещено |
| Удаление (в данном случае это отключение с возможностью включить обратно) | Разрешено | Запрещено | Запрещено |

Примечания

- В списке операторов не фильтруются списки отделов операторов при отдаче списка супервизорам и обычным операторам (аналогично правилам по видимости отделов).

- Если супервизорам доступен список отделов, то в нем выводятся только те отделы, которые являются для него доступными для редактирования, при этом если отдел включает супервизора, но он не подревизный, то в список он не включается.

## Шаблоны ответов

Ниже описано, какие действия с шаблонами разного уровня могут осуществлять пользователи с разными ролями. Подробнее про шаблоны можно прочитать в этой статье.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр (использование) шаблонов | Разрешено использование всех шаблонов (глобальных, командных, персональных) | Разрешено использование всех шаблонов | Разрешено использование всех шаблонов |
| Создание шаблонов | Разрешено создание шаблонов всех уровней | Разрешено создание шаблонов подревизных отделов и персональных шаблонов | Разрешено создание только персональных шаблонов |
| Редактирование шаблонов | Разрешено редактирование шаблонов всех уровней | Разрешено редактирование шаблонов подревизных отделов и персональных шаблонов | Разрешено редактирование только персональных шаблонов |
| Удаление шаблонов | Разрешено удаление шаблонов всех уровней | Разрешено удаление шаблонов подревизных отделов и персональных шаблонов | Разрешено удаление только персональных шаблонов |

## Онлайн статистика (Панель приборов)

Ниже описана доступность страницы с Панелью приборов для пользователей с разными ролями.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр Панели приборов | Разрешён просмотр Панели приборов с информацией по всем операторам, отделам, каналам | Разрешён просмотр Панели приборов только с информацией по подревизным отделам и операторам | Запрещён |
| Редактирование | Запрещено | Запрещено | Запрещено |

## Диалоги (обращения)

Ниже описаны возможности использования разных функций в диалогах на странице Рабочее место оператора в зависимости от роли пользователя.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр диалогов | Разрешён просмотр всех диалогов в пределах лимитов отображаемых диалогов. | Разрешён просмотр всех своих чатов в пределах лимитов, а также при значении системного параметра hide_anothers_chats = False разрешено просматривать чужие диалоги. | Разрешён просмотр всех своих чатов в пределах лимитов, а также при значении системного параметра hide_anothers_chats = False разрешено просматривать чужие диалоги. |
| Перенаправление (перевод) чата | Разрешено для всех чатов. | Разрешено для своих чатов. | Разрешено для своих чатов. |
| Перехват чата | Разрешён перехват всех чатов. | Разрешён перехват чатов операторов, которые находятся в области видимости. | Разрешён перехват чатов операторов, которые находятся в области видимости. |
| Перехват чата | Разрешён перехват всех чатов. | Разрешён перехват чатов операторов, которые находятся в области видимости. | Разрешён перехват чатов операторов, которые находятся в области видимости. |
| Блокировка | Разрешена блокировка посетителей во всех чатах. | Разрешена блокировка посетителей в своих диалогах. | Разрешена блокировка посетителей в своих диалогах. |
| Закрытие | Разрешено закрытие всех чатов. | Разрешено закрытие своих чатов. | Разрешено закрытие своих чатов. |

## Очереди (общая очередь, офлайн обращения)

Здесь описаны возможности работы разных пользователей с общей очередью, офлайн-обращениями.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр очередей | Разрешён всегда. Количество чатов, видимых в очередях, ограничивается глобальными лимитами. | Разрешён всегда. Количество чатов, видимых в очередях, ограничивается глобальными лимитами. | Разрешён, если системный параметр hide_common_queue = False (по умолчанию так). |
| Редактирование | Запрещено | Запрещено | Запрещено |

При значении hide_anothers_chats = True (по умолчанию False) у обычных операторов скрываются на РМО те чаты и фрагменты чатов, которые велись другими операторами.

## Общие настройки

Здесь описаны возможности работы разных пользователей с общими настройками (включая каналы общения). Путь к общим настройкам: Меню -> Настройки -> Общие настройки.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр настроек | Разрешён просмотр всех настроек | Запрещён | Запрещён |
| Создание каналов | Разрешено создание всех каналов | Запрещено | Запрещено |
| Редактирование | Разрешено редактирование всех настроек и каналов | Запрещено | Запрещено |
| Удаление каналов | Разрешено удаление всех каналов | Запрещено | Запрещено |

## История диалогов

Здесь описана возможность работы пользователей с историей диалогов. Путь к истории диалогов: Меню -> История диалогов.

| Функция | Администратор | Супервизор | Оператор |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр | Разрешён просмотр истории всех диалогов. | Разрешён просмотр истории своих диалогов и диалогов операторов из подревизных отделов. | Разрешён просмотр истории своих диалогов и диалогов операторов, которые видны данному агенту (см. выше). Системный параметр hide_anothers_chats_in_history скрывает просмотр не своих диалогов в истории, а show_chats_from_other_departments_in_history разрешает просмотр диалогов операторов из других отделов. |
| Переоткрытие диалогов | Разрешено | Разрешено | Разрешено |
| Редактирование | Запрещено | Запрещено | Запрещено |
| Удаление | Разрешено, если системный параметр allow_chat_delete_for_admins = True. | Запрещено | Запрещено |

4 Требования к видам обеспечения

4.1 Требования к информационному обеспечению

4.1.1 Обучение Системы коммуникации

Наполнение Базы знаний Системы осуществляется подразделением Заказчика, а также в автоматическом режиме (на основании разработанных алгоритмов) путем на основании истории обработки коммуникаций Оператором.

4.1.2 Требования к программному и серверному обеспечению

Разрабатываемая Система коммуникации должна функционировать в нижеописанном операционном окружении.

4.1.2.1 Операционная среда пользовательского интерфейса АПС автоматизированного рабочего места

Пользовательский интерфейс АПС автоматизированного рабочего места функционирует в виде веб-клиента в браузере Google Chrome (версии не позднее 83.0.4103.61) на любой операционной системе, допускающей работу данных версий браузеров.

4.1.2.2 Операционная среда развёртывания серверной части системы

4.1.2.2.1 Требования к среде развёртывания

В качестве среды развёртывания должны используются вычислительные узлы с ОС с открытым исходным кодом не требующие приобретения отдельных лицензий.

Поставщик системы должен предоставить для удобного развёртывания системы дистрибутив системы в виде контейнеров Docker и необходимых конфигурационных файлов для развёртывания системы в варианте Docker Compose.

Инструкции по развёртыванию системы с нуля должны быть описаны исполнителем в документе «Руководство администратора».

4.1.2.2.2 Требования к установке обновлений системы

При выпуске обновлений для Системы Исполнитель предоставляет обновленные контейнеры Docker и конфигурационные файлы для развёртывания.

Система должна поддерживать установку обновлений горячим образом без прерывания обслуживания.

Инструкции по обновлению Системы должны быть описаны Исполнителем в документе «Руководство администратора».

4.1.2.2.3 Требования к масштабированию системы в кластере

Масштабирование системы в кластере выполняется либо вертикально (путём добавления вычислительных ресурсов рабочим узлам), либо горизонтально (путём добавления новых рабочих узлов).

При вертикальном масштабировании в конфигурационных файлах системы настраиваются лимиты ресурсов для её служб.

При горизонтальном масштабировании в конфигурационных файлах системы настраивается количество экземпляров сервисов системы.

Применение изменённых настроек выполняется горячим образом без остановки обслуживания.

Порядок действий при масштабировании системы должны быть описаны исполнителем в «Руководстве администратора».

4.1.2.2.4 Требования к сценариям для мониторинга работоспособности

Исполнитель предоставляет сценарии для подключения Системы к системе распределённого мониторинга работоспособности, используемой Заказчиком.

4.1.2.3 Требования к организации хранения данных

СУБД, используемая для хранения данных, должна представлять собой промышленную свободно распространяемую распределенную систему управления базой данных с открытым исходным кодом, обеспечивающую репликацию, масштабирование и резервирование в режиме «горячего резерва».

Организация хранения данных должна обеспечивать полную сохранность данных и возможность продолжения обслуживания при отказе любого из узлов кластера.

4.1.2.4 Требования к службам приложений

Сервер приложений, используемый Системой коммуникаций, должен обеспечивать поддержку промышленной инфраструктуры бизнес-приложений и включать в себя ряд приложений, обеспечивающих стандартные подходы к организации служб каталогов, развертывание сервисов анализа и отчетности.

4.1.3 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

При информационном обмене между компонентами разрабатываемой Системы коммуникации должны быть использованы стандартные протоколы и технологии.

4.2 Требования по стандартизации и унификации

Платформа должна соответствовать актуальным стандартам сетевой среды Интернет и Веб, использовать открытые форматы обмена данными. Для описания протоколов, параметров и внешних интерфейсов веб-сервисов должны применяться XML, WSDL или JSON.

4.3 Требования к лингвистическому обеспечению

В рамках выполнения работ все пользовательские экранные формы, выходные формы, инструкции по работе, вся документация должны быть выполнены на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации.

4.4 Требования к техническому обеспечению

4.4.1 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.4.2 Требования к линиям и каналам связи

Связь между компонентами разрабатываемой Системы коммуникации должна осуществляться с использованием локальной сети.

4.4.3 Требования к техническим параметрам каналов связи

Специальные требования не предъявляются.

4.4.4 Требования к пропускной способности каналов связи

Система должна работать при пропускной способность каналов от 10 Мбит/с.

4.5 Требования к организационному обеспечению.

Схема управления Системой коммуникации должна работать без внесения изменений в организационную и техническую структуру Заказчика.

Режим работы персонала Системы коммуникации должен регулироваться существующими должностными инструкциями.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАПАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

5.1 Этапы и сроки выполнения работ

В рамках внедрения Системы коммуникаций должны быть выполнены следующие Этапы выполнения работ:

Этап 1 – Создание прототипа Системы. Длительность Этапа не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Этап 2 – Разработка и согласование Частного технического задания. Длительность Этапа не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Этап 3 – Реализация всех требований настоящего Технического задания. Длительность Этапа не более 3 (трех) календарных месяцев с даты подписания Договора.

5.2 Этап 1. Требования к составу и результатам работ

В рамках Этапа 1 должны быть выполнены необходимые работы по:

- Установке и настройке прототипа Системы с базовым функционалом в составе:

- АПС подключения к каналам коммуникаций для получения и отправки сообщений с функцией управления взаимодействием с ПУ;

- АПС автоматизированного рабочего места;

- АПС клиента - Виджет для веб-сайта;

- АПС интеграции и API для подключения к внешним системам и выгрузки отчетности.

- Подключению следующих каналов клиентских коммуникаций:

- Виджет чата для сайтов, перечисленных в п. 3.3.1.

- Мессенджер Telegram.

По окончанию Этапа 1 должны быть продемонстрированы следующие результаты:

1. Прототип Системы коммуникаций, развернут в инфраструктуре Заказчика с базовым функционалом в составе:

- АПС подключения к каналам коммуникаций для получения и отправки сообщений с функцией управления взаимодействием с ПУ;

- АПС автоматизированного рабочего места;

- АПС клиента - Виджет для веб-сайта;

- АПС интеграции и API для подключения к внешним системам и выгрузки отчетности.

2. Система обрабатывает сообщения из следующих каналов клиентских коммуникаций:

- Виджет чата для сайтов, перечисленных в п. 3.3.1.

- Мессенджер Telegram.

5.3 Этап 2. Требования к составу и результатам работ

В рамках Этапа 2 должны быть выполнены следующие работы:

- Разработка ЧТЗ для детализации требований к архитектуре решения и его интеграции с существующими ИТ-системами Заказчика;

5.4 Этап 3. Требования к результатам выполнения работ

В рамках Этапа 3 должны быть выполнены все необходимые работы для создания Системы коммуникаций, полностью удовлетворяющей требованиям настоящего Технического задания.

По окончанию Этапа 3 должны быть продемонстрированы следующие результаты:

- Система коммуникаций, полностью удовлетворяющая требованиям настоящего Технического задания.

5.6 Календарный план выполнения работ

Таблица 5 - Календарный план выполнения работ

| № этапа | № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Срок реализации (кален. дни) | Отчетная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Установка прототипа (пробной версии) Системы | 1. Установлен прототип Системы на площадке Исполнителя 2. Предоставлен доступ Заказчику к прототипу Системы | Не позднее 20 дней с даты заключения Договора |  |
| 2 | 2.1 | Разработка и согласование ЧТЗ на создание Системы | 1. Разработано ЧТЗ на создание Системы 2. Согласовано и утверждено ЧТЗ на создание Системы. | Не позднее 30 дней с даты заключения Договора | Частное техническое задание на создание Системы |
| 3 | 3.1 | Разработка функциональных подсистем и компонентов Системы, интеграция с ИС Заказчика | Разработаны и установлены функциональные подсистемы и компоненты Системы, проведена интеграция с ИС Заказчика | Не позднее 90 дней с даты заключения Договора |  |

| 3.2 | Разработка и согласование пакета документов на разработанную Систему | Разработан и согласован пакет документов на разработанную Систему |
| --- | --- | --- |

- Руководство пользователя - Руководство администратора - Программа и методика испытаний

| 3.3 | Консультационные услуги по внедренному функционалу персонала и функциональных пользователей | Персонал и функциональные пользователи проконсультированы |
| --- | --- | --- |

| 3.4 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | Проведены приёмо-сдаточные испытания |
| --- | --- | --- |

Протокол проведения испытаний

6 Требования к Порядку приемки Системы

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний

При проведении испытаний должны быть организованы и проведены приемочные испытания Системы.

Объем и методы приемочных испытаний определяются соответствующей программой и методикой испытаний.

При проведении приемочных испытаний в части информационного взаимодействия должно проверяться наличие в Системе коммуникаций средств интеграции. Возможность проверки реального информационного взаимодействия производится в случае предоставления Заказчиком соответствующих информационных систем, определенных соответствующим регламентом информационного взаимодействия.

6.2 Общие требования к приемке работ по Этапам

Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с «Программой и методикой приёмочных испытаний», согласованной с Заказчиком.

Приёмочные испытания будут проводиться совместно представителями Исполнителя и Заказчика по тестовым сценариям, разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.

Проектная и эксплуатационная документация должна быть согласована с Заказчиком и передана в составе, определенном Договором.

Приемочные испытания будут проводиться комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний, порядок ее работы, место и сроки проведения приемочных испытаний.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих протоколах проведения приемочных испытаний. Выявленные отклонения от описанных в приложениях к Договору материалах оформляются как недостатки выполнения работ. Протоколы проведения приемочных испытаний должны содержать вывод о соответствии выполненных работ предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе приемочных испытаний.

В случае значительного отклонения выполненных работ от требований, предъявляемых на приемочных испытаниях, сроки проведения приемочных испытаний могут быть изменены Заказчиком в пределах сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом.

7 Требования к Порядку Эксплуатации Системы

7.1 Требования к гарантийному обслуживанию Системы коммуникации

Исполнитель должен гарантировать, что внедряемое программное обеспечение Системы коммуникации будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее двенадцати месяцев с даты приёмки в промышленную эксплуатацию.

Исполнитель обязуется обеспечить гарантийную техподдержку в течение всего периода гарантийного обслуживания в следующем объеме:

- Режим оказания услуг: в рабочие часы с 10:00 до 19:00 по московскому времени, в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней);

- Консультирование по выявлению причин возникновения неработоспособности Чат Платформы;

- Регистрация и устранение сбоев и ошибок в работе Чат Платформы;

- Предоставление обходных решений для устранения сбоев и ошибок;

- Обновление документации по результатам устранения сбоев и ошибок;

- Предоставление обновлений ПО Чат Платформы по мере их выхода.

7.2 Требования к порядку выполнения доработок и устранению допущенных Исполнителем ошибок, которые выявлены в процессе испытаний и в период гарантийного обслуживания

Недостатки и ошибки в реализации Системы коммуникаций, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Договору. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документах «Программа и методика приёмочных испытаний». Сроки устранения замечаний и рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в соответствующем протоколе проведения испытаний.

Недостатки и ошибки в реализации Системы, выявленные в период гарантийного обслуживания, устраняются Исполнителем в рамках очередного обновления Системы коммуникации или в рамках внеочередного экстренного обновления в случае, если обнаруженные ошибки препятствуют или ограничивают эксплуатацию Системы коммуникации в штатном режиме.

Исполнителем должны быть внесены соответствующие актуализирующие исправления в техническую и рабочую документацию, связанные с устранением замечаний к работе Системы коммуникации, и предъявлены Заказчику на приемочные испытания или до завершения срока гарантийного обслуживания для замечаний опытной эксплуатации или гарантийного обслуживания соответственно.

7.3 Требования к эксплуатации Системы коммуникации

Состав работ по эксплуатации Системы коммуникации, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на Систему коммуникации. При этом требования к эксплуатации компьютерного оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, входящего в состав Системы коммуникации, указываемые в эксплуатационной документации, должны соответствовать требованиям к эксплуатации соответствующего оборудования и программного обеспечения, изложенным в документации, поставляемой вместе с данным оборудованием и программным обеспечением при его приобретении.

7.4 Требования к квалификации персонала

В результате выполнения работ должна быть создана Система коммуникации, обладающая техническими характеристиками и функционалом, позволяющими осуществлять эксплуатацию такой Системы персоналом, обладающим следующей квалификацией:

- Операторы, Супервайзеры - опыт использования профессиональных программных продуктов;

- Администраторы - администрирование программных продуктов, опыт использования профессиональных программных продуктов.

8 Требования к документированию

Все разрабатываемые в рамках проекта документы подлежат согласованию Заказчиком. Порядок согласования документов определяется Договором.

Документы, разрабатываемые в рамках выполнения работ, должны отвечать следующим характеристикам:

- Шрифт – «Times New Roman»;

- Размер шрифта – «14»;

- объем одного документа – до 50 листов формата А4;

- документ должен содержать всю необходимую информацию в текстовом и табличном виде, схемы процессов, иную информацию, представленную в графическом виде;

- формат документов Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe Acrobat, ссылки на внешнюю документацию разработчика ПО

В рамках проекта должны быть разработаны, актуализированы в рамках выполнения работ и согласованы с Заказчиком следующие документы:

- «Частное техническое Задание (ЧТЗ)»;

- «Программа и методика приёмочных испытаний»;

- «Руководство оператора»;

- «Руководство администратора».

Комплект эксплуатационной документации на Систему коммуникации должен содержать сведения, достаточные для эксплуатации Системы коммуникации. В части ПО Системы коммуникации должен содержать исчерпывающее описание ПО, обеспечивающее его настройку, эксплуатацию и сопровождение.

Дополнительные требования к составу, структуре и содержанию документов (кроме приведенных выше и отличные от содержащихся в указанных в данном разделе) должны быть подготовлены Заказчиком и переданы Исполнителю на этапе проектирования. Дополнительные требования оформляются протоколом или дополнением к данному ТЗ. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ и должны быть утверждены в установленном порядке.

9 Требования к Исполнителю

Исполнителем работ по реализации проекта должна быть финансово стабильная компания, присутствующая на рынке более 3 (трех) лет и имеющая опыт внедрения Систем, схожих по объему и функциональности. Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт реализации не менее 5 проектов схожего объема.

Исполнитель должен обладать партнерскими взаимоотношениями с производителем поставляемого ПО.

Исполнитель должен подтвердить соответствие предлагаемого ПО для реализации Системы функциональным и техническим требованиям в рамках демонстрации продукта и/или референс визита к Заказчику, использующего Систему на базе предлагаемого ПО.

Исполнитель должен иметь не менее 3 (трех) технических специалистов с подтвержденной квалификацией (сертифицированных Производителем ПО) и опытом во внедрении ПО Системы.