3

	
	"TASDIQLAYMAN"
“Mikrokreditbank” ATB
Boshqaruv raisi o‘rinbosari v.b 

______________ I.Djumaniyazov
    2026-y. "___" ____________



Toshkent shahar, Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, 4-uy manzilida joylashgan "Mikrokreditbank" ATB Bosh ofisining 1-qavatida joylashgan Amaliyot boshqarmasini zamonaviy ko‘rinishda ta’mirlash va jihozlash uchun dizayn hamda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
LOYIHA TOPSHIRIG‘I
Toshkent – 2026-y.
	T/r
	Asosiy ma’lumotlar va
talablar nomi
	Asosiy ma’lumotlar va talablar
mazmuni

	1
	Obyektning nomi
	Bosh ofisining 1-qavatida joylashgan Amaliyot boshqarmasini zamonaviy ko‘rinishda ta’mirlash va jihozlash uchun dizayn hamda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish

	2
	Obyekt manzili
	Toshkent shahar, Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, 4-uy

	3
	Buyurtmachi
	"Mikrokreditbank" ATB

	4
	Ishlab chiqish uchun asoslar
	bank Boshqaruvining 2025-yil 14-noyabrdagi 172-2-sonli qarori

	5
	Loyiha bosqichi
	1 bosqichda 

	6
	Bosh loyiha tashkilotini 
	tanlov savdolari asosida aniqlanadi

	7
	Qurilish turi
	kapital ta’mirlash.

	8
	Qurilishni taxminiy bahosi
	12 000 000 000 (o‘n ikki milliard) so`m.

	9
	To‘lov shakli
	boshlang‘ich summa shartnoma imzolangan sanadan so‘ng 10 ish kuni ichida shartnoma summasining 30 (o‘ttiz) foiz miqdorida, qolgan qismi ish bajargandan so‘ng ishlarni qabul qilish dalolatnomasi asosida. 

	10
	Moliyalashtirish manbai
	buyurtmachi o‘z mablag‘lari xisobidan.

	11
	Bajariladigan ish turlari
	· mavjud xonalarni tarkibiy bo‘linlarning mavjud xodimlar soniga moslab qayta rejalash;
· mebel va jihozlarni joylashtirish rejasi;
· mebel va jihozlar rejalari chizmasi;
· yetkazib beruvchilar mebel va dekor tanlash; 

· audio/video uskunalari yoki maxsus jihozlarni tanlash;
· tayyorlangan dizayn-loyihalariga asosida smeta hujjatlarini tayyorlash;
· barcha tayyorlangan dizayn loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tashkilotiga taqdim qilish.

	12
	3D ko‘rinishi
	· obyektning shouroomini ko‘rinishini albomni 
taqdimoti;
· kunduzgi va kechgi ko‘rinishi;
· 10 tadan kam bo‘lmagan holda ko‘rinishi;

· mebellar ko‘rinishi va dekorning ulanishing batafsil 
ko‘rinishi.

	13
	Ish hujjatlari
	- bino devorlarining ko‘rinishi, balandlik ma’lumotlari, diagramalari va devor bezaklarining chizmalari;

- pol qoplamasi va shift chizmasi; 
- ishlatilgan materialar, vintilyatsa va konditsanerlar joylashuvi belgilar;
- chiroqlarni yoritish sxemasi hamda yoritish uskunalari turlarini belgilangan holda joylashtruv rejasi;
- включател, розетка va pas oqimli tok o‘tkazuvchilarini ichiga olgan holda joylashuv;
- kabelning kesimini hisoblash.

	14
	Topshiriq chizmalari
	- mebel ishlab chiquvchilar uchun vazifalar 
- mebel va bezak va dizayn buyumlarini yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar uchun sxematik chizmalar.

	15
	Ishlarni bajarish muddati
	60 kun.

	16
	Tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini taqdim qilinishi
	- ishlab chiqilgan “arxitektura-interyer yechimlari (AI)” bo‘limi loyihasi, hamda smeta hujjatlari buyurtmachi bilan kelishilgandan so‘ng ekspertizaga taqdim etiladi; 

- tayyorlangan hujjatlarini 3 (uch) nusxada qog‘oz va elektron ko‘rinishda taqdim qilinadi. 


Ishlarni boshqarish departamenti
boshqarma boshlig‘i
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Ishlarni boshqarish departamenti
bo‘lim boshlig‘i
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