«TASDIQLAYMAN» «MIKROKREDITBANK» ATB

Boshqaruvi Raisi v.v.b

__________ I.K. Djumaniyazov

«___» ________ 2026-yil

TEXNIK TOPSHIRIQNOMA

“Mikrokreditbank” ATB da axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik talablari bo’yicha kompleks auditdan o‘tkazish hamda 2030-yilgacha axborot xavfsizligi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish loyihasi bo‘yicha

Toshkent-2026 y.

Buyurtmachi Tashkilot

Nomi: «Mikrokreditbank» ATB.

Buyurtmachi manzili: 100047, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, 4-uy.

MFO: 00433; STIR (INN): 200547792;

Bank nomi: «Mikrokreditbank» ATB.

Elektron pochta manzili: office@mkb.uz.

Loyihaning to‘liq nomi: “Mikrokreditbank” ATB da axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni kompleks auditdan o‘tkazish hamda 2030-yilgacha axborot xavfsizligi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish loyihasi bo‘yicha

Loyihani amalga oshirish muddati: Shartnoma imzolangan sanadan boshlab 2 oy muddatda axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni kompleks auditdan o‘tkazish hamda shartnoma imzolangan sanadan boshlab 5 oy muddatda 2030-yilgacha axborot xavfsizligi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish loyihasi taqdim etish.

To‘lov shartlari: 25% oldindan to‘lov; 25% tashqi audit xulosasi taqdim etilgandan so`ng (fakt bo‘yicha) xulosa taqdim etilgan sanasidan boshlab 10 kun ichida, 50% rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish loyihasini amalga oshirilib tasdiqlangandan so‘ng (fakt bo‘yicha), tasdiqlangan sanasidan boshlab 10 kun ichida.

1. Loyiha haqida umumiy ma’lumot

1.1. Maqsad: Bankning axborot xavfsizligi holatini baholash, zaifliklarni aniqlash, milliy va xalqaro talablariga muvofiqligini tekshirish hamda uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini belgilash.

1.2. Ob’ekt:

| № | Ob'ekt | Tavsif |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bosh ofis | Toshkent shahridagi markaziy boshqaruv |
| 2 | Ma'lumotlar markazi (Data Center) | Asosiy va zaxira ma`lumotlar markazi infratuzilmasi |
| 3 | Axborot tizimlari | ABS, internet-banking, mobil ilova, SWIFT va boshqalar |
| 4 | Tarmoq infratuzilmasi | Barcha tarmoq qurilmalari, serverlar, so'nggi nuqtalar |
| 5 | Bank xodimlari | IT, moliya va boshqaruv xodimlari |

Eslatma: Audit boshlanishidan oldin tomonlar birgalikda aniq IP-manzillar, domenlar(soni 10-50gacha), ilovalar va infratuzilma ob'ektlarining to'liq ro'yxatini belgilaydi va imzolaydi.

1.3. Audit yo‘nalishlari:

| № | Yo'nalish | Qamrov |
| --- | --- | --- |
| 1 | GRC auditi | Boshqaruv, risklar va muvofiqlik (Governance, Risk, Compliance) |
| 2 | Texnik audit | Penetration test (tashqi va ichki), konfiguratsiya auditi |
| 3 | Operatsion audit (SOC) | SIEM, monitoring, hodisalarga javob berish jarayonlari |
| 4 | Strategik rejalashtirish | Cybersecurity Roadmap 2026-2030 |

2. Audit tashkilotiga va hodimlariga qo’yiladigan talablar

- Audit tashkiloti oxirgi 3 yil ichida bank-moliya sektorida kamida 5 ta yirik xalqaro yoki mahalliy bankda kompleks audit o‘tkazgan bo‘lishi kerak. (tegishli shartnomalar va ma'lumotnomalar ilovada taqdim etiladi).

- Audit jarayoni OSSTMM, OWASP, NIST SP 800-115 va PTES metodologiyalari asosida o‘tkazilishi shart.

- Loyiha rahbari: CISM/CISSP yoki alternativ boshqa xalqaro  sertifikatlariga ega bo’lishi kerak (kamida 5 yillik ish tajribaga ega bo’lishi kerak).

- GRC Auditorlari: CISA / ISO 27001 Lead Auditor yoki alternativ boshqa xalqaro sertifikatlariga ega bo’lishi kerak(kamida 5 yillik ish tajribaga ega bo’lishi kerak).

- Bosh texnik mutaxassislar (Network Pentesters): OSEP, CAPE yoki boshqa ekspert darajasidagi xalqaro sertifikatlarga ega bo’lishi kerak (kamida 5 yillik ish tajribaga ega bo’lishi kerak).

- Bosh texnik mutaxassislar (Web Pentesters): OSWE, CWEE yoki boshqa ekspert darajasidagi xalqaro sertifikatlarga ega bo’lishi kerak (kamida 5 ish yillik tajribaga ega bo’lishi kerak)

- Subpudratchilik (subcontracting)  jalb qilingan taqdirda bankga tegishli shartnomalar va ma'lumotnomalar ilovada taqdim etiladi. (Subpudratchilik va tenderda g’olib bo’lgan tashkilot bilan NDA shartnomasi  imzolangan bo’lishi kerak va bankga taqdim etilishi lozim)

3. Texnik vazifalar va talablar

3.1. Milliy va Xalqaro muvofiqlik (Compliance) auditi

Audit quyidagi hujjatlar talablariga muvofiqlikni tekshirishi shart:

- O‘zbekiston Respublikasi "Kiberxavfsizlik to‘g‘risida"gi qonuni, O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining "O’zbekiston Respublikasi tijorat banklarining axborot xavfsizligi va kiberxavfsizligiga doir minimal talablar to’g’risidagi” nizom(lex.uz-3669), O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining “Kredit va toʻlov tashkilotlari, toʻlov tizimi  operatorlari tomonidan jismoniy shaxslarga masofadan moliyaviy xizmatlar  koʻrsatishda axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni taʼminlash hamda  frod holatlarining oldini olish boʻyicha minimal talablar toʻgʻrisidagi” nizom((lex.uz-3759).

- Xalqaro: ISO/IEC 27001:2022, NIST Cybersecurity Framework 2.0

- Axborot xavfsizligi bo'yicha ichki normativ hujjatlarni tahlil qilish, mavjud siyosatlar, qo'llanmalar va tartib-qoidalarning joriy talablarga muvofiqligi va kamchiliklar bo'yicha aniq tavsiyalar va namunali hujjat shablonlari taqdim etish.

3.2. Texnik xavfsizlik auditi

- External Pentest: Bankning barcha tashqi IP-manzillari, VPN-shlyuzlari, tashqi API interfacelari, veb-resurslari va mobil ilovalarini "Black Box" usulida buzib kirishga urinish.

- Internal Pentest: Ichki tarmoq segmentatsiyasi, AD (Active Directory) xavfsizligi va imtiyozli foydalanuvchilar huquqlarini tekshirish. Ichki Pentest faqat mijozning LAN tarmog’iga fizik ulangan holda amalga oshiriladi.

- Red Teaming simulyatsiyasi: Bankning kiber-hujumlarni aniqlash (Blue Team) qobiliyatini real vaqt rejimida tekshirish (TIBER-EU standartiga yaqinlashtirilgan holda).

- Configuration Audit: Serverlar (Windows/Linux), MBBT(ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi), tarmoq qurilmalari sozlamalarini CIS Benchmarks asosida tahlil qilish.

- Phishing: Bank hodimlariga fishing pochtalar va zararli USB xotira qurilmalari orqali ijtimoiy muhandislik hujumlarini amalga oshirish.

4. Strategiya 2030 va yo’l xaritasi(roadmap)

Ijrochi audit natijalariga asoslanib, bankning kiber-bardoshliligini (Cyber Resilience) oshirish uchun quyidagi strategik hujjatlarni ishlab chiqishi lozim:

- Kiberxavfsizlikni ta’minlash va axborotlarni mahofaza qilish boshqarmasining 
2030-yilgacha bo‘lgan tashkiliy tuzilmasi va strategiyasini ishlab chiqish.

- Bankning hozirgi va maqsadli (2030) yetuklik darajasini NIST shkalasi bo‘yicha baholash.

- Zero Trust Architecture (ZTA), AI/ML asosidagi kiber-himoya, SOC (Security Operations Center) evolyutsiyasi bo‘yicha tavsiyalar.

- 5 yillik kutilayotgan  xarajatlari tahlili.

5. Kutilayotgan natijalar

Barcha natijalar o‘zbek tilida (rasmiy ish yuritish uslubida) va elektron (PDF, DOCX) hamda qog‘oz shaklida taqdim etiladi:

- Executive Report: Rahbariyat uchun umumiy xulosa va kiber-xavf darajasi.

- Technical Vulnerability Report: Barcha aniqlangan zaifliklar, ularning isboti (PoC) va bartaraf etish yo‘riqnomasi.

- Compliance Gap Analysis: Normativ talablardan chetlanishlar jadvali.

- Cybersecurity Strategy 2030: Mukammal strategik hujjat.

- Implementation Roadmap: 2026–2030 yillar uchun choraklik vazifalar rejasi.

- Ijrochi asosiy audit hisoboti topshirilgandan so‘ng, 3 (oy) ichida bepul takroriy tekshiruv (RePentesting) o‘tkazishi va barcha kritik hamda yuqori darajali zaifliklar yopilganligini tasdiqlovchi rasmiy xulosa berishi shart.

- 6. Maxfiylik va xavfsizlik

- Audit davomida "O’zbekiston Respublikasining bank siri" va "Shaxsga doir ma'lumotlar" to'g'risidagi qonunlariga qat'iy rioya qilinadi va oshkor etmaslik shartnomasi(NDA) imzolangan keyin audit jarayoni boshlanadi.

- Ijrochi audit o‘tkazishda bankning biznes jarayonlari to‘xtab qolmasligi (Zero Downtime) uchun javobgar.

- Har qanday kutilmagan muammo (tizim to'xtashi, uzilish) yuzaga kelganda ijrochi darhol bank IT bo'limini xabardor qilishi va qayta tiklash jarayonida ko'maklashishi shart.

- Barcha zaiflik ma'lumotlari va audit topilmalari ijrochi o’zi tomonida hech qanday nusxa qoldirilmaydi.

- NDA yoki maʼlumotlar xavfsizligi shartlari buzilgan taqdirda ijrochi to'liq moddiy va ma'muriy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

Xavfsizlik va axborotlarni

muhofaza qilish departamenti direktori                                                                                               B.Djuldasov