|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. Заместитель Председателя Правления АКБ «Микрокредитбанк» |
| --- | --- |
|  | _______________ И. К. Джуманиязов |
|  | «____» _______________ 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По проекту

«Приобретение услуг на диагностику кредитного конвейера в АКБ «Микрокредитбанк»

| ВНЕСЕНО: ______________ |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |

Ташкент 2025 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование проекта

Полное наименование проекта – 360-диагностика кредитного конвейера для клиентов - физических лиц в Акционерном коммерческом банке «Микрокредитбанк» (далее – АКБ «Микрокредитбанк»).

  - Глоссарий

Банк – АКБ «Микрокредитбанк».

Кредитный конвейер — комплекc систем и процессов, обеспечивающих процесс выдачи кредита, начиная от подачи заявки клиентом до получения им кредита.

Риск-аппетит — уровень риска, на который Банк готов пойти для достижения своих бизнес-целей. Это совокупность показателей, определяющих максимально допустимый риск, который организация готова принять, исходя из своей стратегии и возможностей.

TAT (Turn-Around Time) — время, затрачиваемое на выполнение определённого процесса или операции, например, на рассмотрение и принятие решения по кредитной заявке.

CSI (Customer Satisfaction Index) — это индекс или показатель, который измеряет уровень удовлетворённости клиентов взаимодействием с банком, его продуктами и услугами на этапах получения и обслуживания.

NPS (Net Promoter Score) — индекс потребительской лояльности, измеряющий готовность клиентов рекомендовать компанию или услугу другим. Рассчитывается на основе ответов клиентов на вопрос о вероятности рекомендации по шкале от 0 до 10.

Продуктовый каталог — перечень продуктов компании с их характеристиками, используемый для систематизации и удобства выбора продуктов в бизнес-процессах.

SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания, документ, который определяет стандарты и параметры качества предоставляемых услуг, включая время реакции и доступность сервисов.

  - Заказчик

АКБ «Микрокредитбанк» (далее Заказчик).

Реквизиты:

- Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 4

- Р/с: No 1990_000_00000433001

- МФО: 00433

- ИНН: 200547792

- ОКПО: 96120

- Тел.: 1285, (+998) 55-503-63-63

E-mail: office@mikrokreditbank.uz

  - Исполнитель

Исполнитель должен предоставить следующую информацию:

- Наличие минимум 2 сотрудников, обладающих опытом реализации проектов разработки и диагностики кредитного конвейера для клиентов-физических лиц (одновременно с практическим банковским опытом и консалтинговыми проектами);

- Наличие опыта реализации / доработки / технической поддержки кредитного конвейера в банковском секторе Республики Узбекистан.

- Наличие опыта не менее 10 проектов реализации / диагностики / дизайна кредитных процессов и управления кредитными рисками в банковском секторе в разных странах подтвержденных копией договоров, актов, официальным письмом или референс-визитом.

  - Основание для реализации проекта

Основанием для реализации проекта является необходимость полноценной разносторонней независимой профессиональной диагностики текущего кредитного конвейра, которая будет включать в себя как анализ сопутствующих бизнес-процессов, так и технический аудит систем-составляющих кредитного конвейера в АКБ «Микрокредитбанк», в соответствии со следующими документами:

- Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1730 от 21.03.2012 г «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий»;

- Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы Республики» от 12.09.2017 года № ПП-3270;

- Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» от 23.03.2018 года № ПП-3620;

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Плановые сроки реализации проекта: не более 45 рабочих дней (9 недель) с момента старта проекта.

Проект установлен на срок 45 рабочих дней. В случае несвоевременного выполнения Исполнитель обязан завершить работы независимо от необходимого дополнительного времени, без увеличения стоимости.

  - Источники финансирования

Источником финансирования проекта являются собственные средства АКБ «Микрокредитбанк».

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Независимая диагностика бизнес-процессов и технологий, обеспечивающих выдачу кредита клиентам-физическим лицам и оперативное получение приоритизированных рекомендаций - как для быстрых улучшений, так и для стратегических изменений, соответствующей бизнес-стратегии и программе трансформации Банка, включая текущие и планируемые проекты по внедрению информационных систем.

Оценка корректности, безопасности, эффективности и соответствия программного обеспечения, используемого в кредитном конвейере банка, требованиям регулятора, внутренним политикам и бизнес-процессам.

Из основных целей и ожидаемых результатов проекта можно выделить следующее:

- Проверка архитиктуры и логики функционирования ПО.

- Анализ корректности реализации текущих процессов кредитного конвейера в Банке

- Проведение диагностического аудита мобильного приложения Банка с предоставлением суммарного отчета о текущем состоянии и оценкой целесообразности его дальнейшей поддержки или перехода на альтернативное решение.

- Идентифицировать болевые точки, узкие горлышки и возможности для улучшения

- Определить быстрые выигрыши – рекомендации по быстрым улучшениям

- Подготовить рекомендации по средне- и долгосрочным изменениям в бизнес-процессах кредитования

- Оценка качества интеграций и взаимодействия с внешними системами

- Анализ уязвимостей и стабильности систем

- Подготовить отчет технического аудита, рекомендации по исправлению текущих проблем

- Подготовить рекомендации по правильной архитектуре

- Подготовить предложения по возможным ИТ-решениям и платформам

- Формирование отчёта с выявленными нарушениями и рекомендациями по устранению

- Оценить эффект от внедрения предложенных инициатив

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

АКБ «Микрокредитбанк» создан на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2006 года №УП-3750 «О создании акционерного коммерческого банка «Микрокредитбанк».

Специализируется на предоставлении широкого спектра банковских услуг, включая розничное и корпоративное кредитование, микрофинансирование, а также расчётно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Банк обладает развитой филиальной сетью, охватывающей все регионы страны, и активно внедряет современные банковские технологии, такие как дистанционное обслуживание и электронные сервисы. Микрокредитбанк предлагает инновационные финансовые продукты, ориентированные на малый и средний бизнес, а также население, способствуя финансовой доступности и поддержке предпринимательства в стране.

Стратегическая цель банка заключается в устойчивом развитии и расширении клиентской базы с фокусом на микрокредитование и улучшение качества клиентского сервиса. Банк стремится к инновационному развитию и цифровизации, обеспечивая прозрачность и эффективность финансовых услуг.

В миссии Микрокредитбанка отражено стремление создать финансовый институт, способный на высоком уровне соответствовать международным стандартам, поддерживать экономический рост Узбекистана через доступное финансирование бизнеса и населения, а также способствовать развитию национального рынка финансовых услуг. Банк ориентируется на сбалансированную и ответственную кредитную политику, направленную на минимизацию рисков и долгосрочное партнерство с клиентами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Исполнитель должен оказать услуги по диагностике кредитного конвейера клиентов – физических лиц, включая следующие работы:

  - Этап 1. Подготовительные мероприятия

В рамках Этапа 1 Исполнитель должен выполнить следующие работы:

  - Уточнение целей, задач и пределов проводимой диагностики

  - Получение необходимых доступов, настройка рабочих сред

  - Идентификация ключевых участников для интервью, определение ответственных представителей следующих структурных подразделений Банка (предварительный список):

- Департамент информационных технологий

- Департамент управления рисками

- Департамент развития программного обеспечения и искусственного интеллекта

- Департамент автоматизированных банковских систем

- Департамент розничного бизнеса

- Департамент стратегии и развития цифровых банковских услуг

- Департамент по одобрению кредитов

- Департамент по управлению кредитами

- Операционный департамент

  - Направление запроса на предоставление данных и документов

  - Первичная выгрузка отчетов, логов и технических артефактов

  - Этап 2. Анализ бизнес-процессов выдачи кредитов в Банке

В рамках Этапа 2 Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- Анализ текущих бизнес-процессов, ролей и полномочий, связанных с кредитованием, а именно

  - Этапы кредитного процесса: от заявки до закрытия

  - Участники и ответственные

  - Каналы подачи заявки: отделение, онлайн, агент и т.д.

  - Временные показатели (TAT): на каждом этапе

  - Продуктовый каталог

  - Используемые документы и формы

Анализ проводится на основе изучения внутренних нормативных документов Банка и интервью с подразделениями, определенными на этапе 1.

- Анализ действующих политик и процедуры:

  - Наличие и актуальность кредитной политики

  - Принципы скоринга и принятия решений

  - Уровни делегирования полномочий

  - Подходы к андеррайтингу

- Анализ клиентского опыта

  - Состав полей на заявке

  - Время рассмотрения заявки

  - Уровень отказов

  - Прозрачность условий для клиента

  - Доступность каналов взаимодействия

  - Простота и понятность требований

- Анализ управления кредитными рисками

  - Как встроены функции риск-контроля в процесс

  - Сегментация клиентов и риск-аппетит

  - Лимитная политика и условия

  - Механизмы пересмотра решений

- Оценка метрик и показателей эффективности

  - KPI процесса: TAT, CIS/NPS, объемы продаж, отклонения, доля отказов, уровень просрочек

  - Внутренние SLA между функциями

  - Отчетность: кто и как отслеживает эффективность процесса

- Определение проблем и узких горлышек, связанных с текущей ситуацией в области кредитования в Банке.

- Подготовка рекомендаций по результатам анализа. Приоритизация рекомендаций исходя из критерия влияния на результат кредитного бизнеса.

- Оценка бизнес-эффекта от реализации приоритетных инициатив.

  - Этап 3. Технический аудит кредитного конвейера в Банке

В рамках Этапа 3 Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- Интервью и анализ технических процессов кредитного конвейера

  - Проведение целевых интервью с представителями фронт-офиса, бэк-офиса и технических подразделений

  - Сбор и классификация проблемных точек (ошибки, задержки, ручные обходы)

  - Выявление расхождений между регламентами и фактическими процессами

  - Формализация сценариев реального использования системы

- Объект аудита

  - CRM-система (приём и обработка заявок)

  - Модули принятия кредитных решений (Decision Engine / Rule Engine)

  - Core-система и модуль выдачи кредитов

  - Система документооборота (ЕСМ, ЭПЭ)

  - Подсистема мониторинга и сопровождения (collection, watch list)

  - Интеграционные шины и API-шлюзы

- Объем и глубина аудита

  - Бизнес-правила и логика обработки заявок

  - Конфигурация систем, настройки и версии ПО

  - Журналы аудита (логи событий)

  - Роли, права доступа и управление ими

  - Интеграции между модулями и с внешними источниками

  - Внутренние процедуры обновлений, тестирования, релизов (DevOps)

Протоколы отказоустойчивости, восстановления и резервирования

- Поведенческий анализ системы кредитного конвейера

  - Поведение системы при сбоях и отклонениях

  - Анализ логов с акцентом на повторяющиеся ошибки

  - Фиксация нестабильных участков по времени и ролям

  - Ведение хронологии инцидентов и аномалий

- Анализ безопасности и прав доступа кредитного конвейера

  - Аудит ролей и политик доступа

  - Выявление потенциальных нарушений (избыточные права, несанкционированный доступ)

  - Анализ журналов вмешательства и попыток обхода бизнес-логики

  - Проверка на наличие уязвимостей в логике согласований и редактировании данных

  - В процессе проверки и обмена информацией не должно случиться разглашение персональных данных клиентов банка и нарушение правовых норм.

- Производительность и устойчивость кредитного конвейера

  - Анализ загрузки системы в рабочие и пиковые периоды

  - Выявление точек перегрузки UI и backend-обработки

  - Диагностика критических отказов и нестабильного поведения

  - Оценка наличия механизмов отказоустойчивости

- Подготовка аналитического отчета технического аудита кредитного конвейера

  - Текущее техническое состояние

  - Выявленные проблемы по категориям

  - Оценка рисков (технических, операционных, регуляторных)

  - Приоритетные рекомендации (тактические и стратегические)

  - Предварительная оценка усилий на устранение выявленных проблем

  - Возможные последствия при отсутствии изменений

- Диагностический аудит мобильного приложения

  - Обзор ключевых пользовательских сценариев и функционала приложения.

  - Общая оценка архитектуры и используемых технологий.

  - Экспресс-оценка информационной безопасности на предмет очевидных рисков.

  - Формирование суммарного отчета с выводами и рекомендацией по дальнейшей поддержке или замене приложения.

  - Этап 4. Требования к результатам

Итогом аудита должен быть:

- Отчёт об аудите, включающий:

    - Описание текущего состояния ПО и процессов

    - Выявленные несоответствия и риски

    - Классификация рисков (высокий, средний, низкий)

    - Перечень технических и организационных рекомендаций

    - Приложения (скриншоты, схемы, трассировки, лог-файлы и т. д.)

- Матрица рисков и нарушений (в формате Excel/таблица)

- Презентация и завершение проекта

    - Представление итогового отчета ключевым заинтересованным сторонам

    - Ответы на вопросы, обсуждение спорных моментов

    - Финализация отчета с учетом обратной связи

    - Формальное завершение проекта и передача итоговых материалов

  - Этап 5. Сроки выполнения работ

Этап		Содержание							Срок

1		Подготовка и сбор документации	..			20__

2		Интервью и технический анализ	..			20__

3		Проведение тестов и анализа логов	..		20__

4		Формирование отчёта и рекомендаций	..		20__

5		Презентация и обсуждение результатов	..		20__

5. ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ(Xavsizlik departamenti)

5.1. Общие положения

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований информационной безопасности (ИБ) на всех этапах проекта диагностики кредитного конвейера, включая обработку, передачу, хранение и уничтожение данных, предоставленных Банком.

5.2. Требования к защите информации

Конфиденциальность данных Банка:

Вся информация, полученная от Банка, включая внутренние документы, логи, доступы и выгрузки, должна рассматриваться как конфиденциальная.

Исполнитель не имеет права передавать информацию третьим лицам без письменного согласия Банка.

Компания Исполнителя, участвующие в проекте, должны подписать соглашение о неразглашении (NDA).

Технические меры защиты:

Использовать защищённые каналы связи при обмене данными (VPN, TLS 1.2 и другие).

Все данные, передаваемые между сторонами, должны быть зашифрованы.

Доступ к системам Банка должен осуществляться через ограниченные учётные записи с минимальными правами (принцип наименьших привилегий).

Аудит доступа и действий:

Вести учёт всех действий специалистов Исполнителя в информационных системах Банка.

Защита персональных данных:

При проведении анализа данных не допускается обработка или копирование персональных данных клиентов Банка, если это не требуется для целей диагностики.

В случае необходимости работы с ПДн, Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Узбекистан о защите персональных данных.

Требования по кибербезопасности:

Проведение диагностики не должно создавать угрозу целостности и доступности действующих систем Банка.

Запрещено выполнять тесты, способные вызвать сбои, замедления или повреждение инфраструктуры.

Все скрипты, утилиты или программное обеспечение, используемое Исполнителем, должны быть проверены на отсутствие вредоносного кода.

Хранение и уничтожение данных:

По завершении проекта Исполнитель обязан уничтожить все копии данных Банка, включая временные файлы, выгрузки и резервные копии.

Запрещено использовать данные проекта в других исследованиях или демонстрациях.

5.3. Ответственность сторон

Исполнитель несёт полную ответственность за утечку, потерю или несанкционированное использование данных Банка.

В случае выявления инцидентов информационной безопасности Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Банк (не позднее 30 минут с момента обнаружения).

5.4. Проверка и контроль

Банк оставляет за собой право провести контрольное обследование (аудит) соблюдения Исполнителем требований ИБ.

Несоблюдение данных требований может являться основанием для одностороннего расторжения договора.